|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОК | | | | | |
| Состанок за координирање на активности | | | | | |
| 5.8.2012 | | Време: 11.30часот | | Место: Сала за состаноци | |
| **Состанокот закажан од:** | Зоран Китаноски | | | | |
| **Вид на состанок:** | Координација на активности | | | | |
| **Забелешки пишувани од:** | Сања Ангеловска | | | | |
| **Присутни:** | Зоран Китаноски, Виолета Оклевска Андонова,Атанас Наумовски, Никола Николов, Горан Лозановски, Димитар Гаврилов, Сања Ангеловска. | | | | |
| МТЦ и МИОА | | | | | |
| Дискусија | Активности | | | | |
| Акции | | | Одговорно лице | | Краен рок |
| **МТЦ:**   * Околу 110 процеси се направени. * Во петок 11/05/2012 да се средат Visio дијаграмите * Да се завршат процеси за Европска Унија до четврток 10/5/2012   **МИОА:**   * Било каков e-mail поврзан со проектот ќе се прати до Боро Ситниковски со Зоран Китановски во Cc. | | | Виолета Оклевска, Атанас Наумовски, Зоран Китановски, Димитар Гавриловски и Боро Ситниковски | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСС Хомологација | | | |
| Дискусија | Активности | | |
|  | |  |  |
| * Треба да се досредат извештаите уште около 50 % * Завршени се околу 60 % од барањата * Среда 9/5/2012 до 12:00 часот треба да се истестира направеното | | Сања Ангеловска, Горан Лозановски |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСС Едукација | | | |
| Дискусија | Активности | | |
|  | |  |  |
| * Од SOW документите да се креираат Excel документи и да се закачуваат на DMS * До петок 10/5/2012 да се спреми бета верзија на проектот * Горан и Сања да направат план за тестирање на ПСС Едукација * да се спреми бета верзија на проектот * Горан и Сања да направат план за тестирање на ПСС Едукација | | Сања Ангеловска, Горан Лозановски |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ONE и WEB(City mall) | | | |
| Дискусија | Активности | | |
|  | |  |  |
| * Треба да се дискутира на дополнителен состанок | |  |  |