|  |
| --- |
|  ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОК |
| Состанок за координирање на активности |
| 5.8.2012 | Време: 11.30часот | Место: Сала за состаноци |
| **Состанокот закажан од:** | Зоран Китаноски |
| **Вид на состанок:** | Координација на активности |
| **Забелешки пишувани од:** | Сања Ангеловска |
| **Присутни:**  | Зоран Китаноски, Виолета Оклевска Андонова,Атанас Наумовски, Никола Николов, Горан Лозановски, Димитар Гаврилов, Сања Ангеловска. |
| МТЦ и МИОА |
| Дискусија | Активности |
| Акции | Одговорно лице | Краен рок |
| **МТЦ:*** Околу 110 процеси се направени.
* Во петок 11/05/2012 да се средат Visio дијаграмите
* Да се завршат процеси за Европска Унија до четврток 10/5/2012

**МИОА:** * Било каков e-mail поврзан со проектот ќе се прати до Боро Ситниковски со Зоран Китановски во Cc.
 | Виолета Оклевска, Атанас Наумовски, Зоран Китановски, Димитар Гавриловски и Боро Ситниковски |  |

|  |
| --- |
| ПСС Хомологација |
| Дискусија  | Активности |
|  |  |  |
| * Треба да се досредат извештаите уште около 50 %
* Завршени се околу 60 % од барањата
* Среда 9/5/2012 до 12:00 часот треба да се истестира направеното
 | Сања Ангеловска, Горан Лозановски |  |

|  |
| --- |
| ПСС Едукација |
| Дискусија  | Активности |
|  |  |  |
| * Од SOW документите да се креираат Excel документи и да се закачуваат на DMS
* До петок 10/5/2012 да се спреми бета верзија на проектот
* Горан и Сања да направат план за тестирање на ПСС Едукација
* да се спреми бета верзија на проектот
* Горан и Сања да направат план за тестирање на ПСС Едукација
 | Сања Ангеловска, Горан Лозановски |  |

|  |
| --- |
| ONE и WEB(City mall) |
| Дискусија  | Активности |
|  |  |  |
| * Треба да се дискутира на дополнителен состанок
 |  |  |